УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

Союза

«Комплексное Объединение Проектировщиков»

Протокол № 379 от 21 апреля 2017 года

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СОЮЗ

«КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»

Требования

к организации и выполнению работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

г. Краснодар

2017 год

1. Введение

  - Стандарт Союза «Комплексное объединение проектировщиков»  Требования к организации и выполнению работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства далее по тексту  -  Стандарт), разработан в соответствии требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и иных действующих нормативно-правовых документов РФ в области проектирования и строительства, Устава Союза и внутренних документов Союза.

  - Стандарт является внутренним документом Союза «Комплексное объединение проектировщиков»  (далее по тексту –Саморегулируемая организация) устанавливает общие правила выполнения работ по подготовке проектной  документации, требования к их организации и к системе контроля за их выполнением членами Союза «Комплексное Объединение Проектировщиков». Настоящий  Стандарт распространяется на деятельность всех членов  Саморегулируемой организации,  специализированных органов и сотрудников Саморегулируемой организации.

  - Действие Стандарта  не распространяется на подготовку проектной документации для строительство зданий и сооружений, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без разрешения на строительство.

2. Термины, определения и сокращения

2.1. В настоящем Стандарте используются  термины и определения согласно  Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений.

3. Общие положения

- 3.1. Работы по подготовке проектной документации должны вестись членом Саморегулируемой организации с соблюдением действующих норм законодательства Российской Федерации, требований стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации.

3.2. Нарушение требований настоящего Стандарта являющихся обязательными для применения членами  влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия к члену Саморегулируемой организации допустившему нарушение, в порядке, предусмотренном внутренними документами саморегулируемой организации.

4. Требования к организации и выполнению работ по подготовке проектной документации членами Саморегулируемой организации.

4.1 Подготовка проектной документации осуществляется на основании Договора и  технического задания заказчика.

4.2. При заключении Договора необходимо руководствоваться положениями главы Гражданского кодекса РФ «О подряде».

4.3. Задание на проектирование объекта капитального строительства должно включать:

общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

срок и этапы строительства;

технические условия для подключения к сетям инженерно- технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

Для некоторых объектов капитального строительства со специальной технологией задание на проектирование готовится на основании технологического задания, подготовленного эксплуатирующими организациями и утвержденного застройщиком (техническим заказчиком).

Задание на проектирование должно содержать перечень национальных стандартов и сводов правил, которыми должны руководствоваться разработчики проектной документации и в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. No 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4.4.При заключении Договора в обязательном порядке  необходимо предусмотреть на кого возлагается обязанность по предоставлению исходных данных и разрешительных документов. Договором о подготовке проектной документации может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае проектная организация осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий.  Договором также может быть предусмотрено получение проектной организацией технических условий на подключение к сетям инженерно - технического обеспечения.

4.5.  Для подготовки проектной документации на объект капитального строительства необходимы следующие исходные данные :

задание на проектирование - в случае подготовки проектной документации на основании договора;

отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства;

утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

документы об использовании земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, выданные в соответствии с федеральными законами, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, или уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления;

технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования;

документы о согласовании отступлений от положений технических условий;

разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства;

акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа);

иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами;

решение органа местного самоуправления о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома;

4.6. Неотъемлемой частью договора на подготовку проектной документации является Календарный план подготовки проектной документации, которым в обязательном порядке устанавливаются общие сроки начала и окончания проектирования объекта и его отдельных разделов.

4.7. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам и к объектам реконструкции, должны соответствовать Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации No 87 от 16.02.2008 г.

4.8.  Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.

4.9. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование.

4.10. Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.

5. Требования к организации контроля качества работ по подготовке проектной документации

5.1. Контроль качества работ по подготовке проектной документации рекомендуется осуществлять на следующих этапах:

предпроектный контроль;

текущий контроль;

нормоконтроль - за правильностью применения проектных норм при выполнении работ по подготовке проектной документации;

«выходной» контроль;

внешний контроль - экспертиза проекта;

5.2.  Рекомендуемая периодичность осуществления контроля качества проектных работ:

до начала работ (предпроектный контроль);

текущий (при выполнении работ);

нормоконтроль (при завершении разделов, подразделов и работ в целом);

выходной контроль (при выдаче проектной документации заказчику).

5.3. При проведении работ по подготовке проектной документации  член Саморегулируемой организации должен обеспечить организацию и контроль за ведением работ специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования, отвечающими  требованиям ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.

5. 4. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной п. 5.3. настоящего Стандарта, член Саморегулируемой организации обязан приостановить ведение работ до устранения данного нарушения либо назначить ответственным лицом иного специалиста, соответствующего критериям, установленным п. 5.3.  настоящего Стандарта.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Стандарт  вступает в  силу с  01 июля 2017 года, но  не ранее чем  со дня внесения  сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.

6.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Стандарта  вступают в противоречие с ними, эти статьи считаются утратившими силу и до момента внесения изменений в настоящий Стандарт Саморегулируемая организация,  члены Саморегулируемой организации руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

6.3.  Настоящий Стандарт подлежит размещению на официальном сайте саморегулируемой организации не позднее чем три дня со дня его принятия.